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В результате прошедших ливневых дождей, 7 апреля 2026 года, на участке км 3 указанной автодороги произошел масштабный оползень прилегающего склона с полным разрушением полки земляного полотна дороги, дорожной одежды и подпорной стены из габионных конструкций.
8 апреля комиссией ГКУ «Дагестанавтодор», совместно с представителями администрации МР «Буйнакский район», с выездом на место было проведено обследование разрушенного участка. В результате обследования было установлено что, в связи с продолжающимися оползневыми процессами и неустойчивостью грунтов, восстановление разрушенного участка в существующей полосе отвода не представляется возможным, так как участок прохождения существующей дороги с прилегающим склоном, в том числе и правый склон прилегающий к логу характеризуется оползневыми процессами.
В этой связи принято решение о строительстве участка с переносом трассы по новому направлению (по правому склону лога) с строительством водопропускного сооружения в водоотводном логу. Данные мероприятия требуют определения источника финансирования, отвода земли, разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы, после чего будут начаты непосредственно строительно-монтажные работы. Прохождение всех вышеперечисленных этапов в соответствии с законодательством требуют определенного промежутка времени, о чем на месте были проинформированы присутствовавшие представители муниципалитета и общественности села.
В настоящее время завершены подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации, определены источники финансирования на разработку проекта в строгом соответствии с действующими регламентами и требованиями и идёт подготовка к проведению конкурсных процедур на определение специализированной проектной организации.
Транспортное сообщение с селом временно организовано по альтернативному маршруту — дороге «Верхнее Казанище – Агачкала» с выходом на трассу «Буйнакск – Терманлик». Дорога находится в удовлетворительном техническом состоянии. Подрядной эксплуатационной организации поручено усилить меры принимаемые в рамках регламентных работ по содержанию с оперативным реагированием на проблемы возникающие в ходе эксплуатации. Кроме того, движение автотранспорта также осуществляется по внутрихозяйственной дороге организованной силами местных жителей, ведущей к сельхозугодьям с выходом на автодорогу «Буйнакск – Аркас».

